}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Thiare Hernández Lucas Marchant Cristopher Caniullan |
| --- | --- |
| Rut | 18532354-4 21846212-k 21077725-3 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Alameda |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Tally |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de software y Gestión de proyectos informáticos |
| Competencias | Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento; Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización; Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo a los requerimientos de la organización |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Tally busca ser una herramienta simple de gestión financiera para emprendedores que están recién comenzando, quienes generalmente no llevan un registro ordenado de sus ingresos y egresos o si lo hacen lo hacen de manera poco práctica y les es difícil poder tomar decisiones en base a un registro en un cuaderno. Esta problemática se sitúa en el contexto de emprendedores informales a nivel municipal, un grupo que representa una parte importante de la economía actualmente, pero que suele quedar fuera de las soluciones tecnológicas pensadas para empresas formales o muy grandes. El proyecto permitirá a estos emprendedores a tomar mejores decisiones financieras, mientras las municipalidades podrían fortalecer el apoyo a sus vecinos emprendedores otorgando esta herramienta para fomentar el orden y organización de sus emprendimientos. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Tally es una aplicación de finanzas simples orientada a emprendedores informales, que permite registrar rápidamente ingresos y egresos con categorías personalizables, visualizar esta información en un dashboard con gráficos, definir metas de venta mensual, recibir recordatorios de registros diarios y pagos pendientes, mediante notificaciones. Las municipalidades adquieren el plan completo y activan el acceso para sus vecinos emprendedores mediante su correo y clave, sin tener visibilidad de los datos financieros de los usuarios. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Tally nos permite aplicar las competencias de desarrollo de software, como la construcción de una aplicación funcional, frontend y backend, modelamiento de datos para manejar los datos como los ingresos, egresos, categorías y usuarios. Y gestión de proyectos informáticos como la planificación y toma de decisiones sobre el alcance, plazos y recursos. Todas estas competencias son necesarias porque el proyecto es un producto real con reglas de negocio, manejo de seguridad de datos y manejo de escalabilidad. |
| Relación con los intereses profesionales | Thiare:Mis intereses profesionales están orientados al desarrollo de software full-stack y a la gestión de proyectos informáticos, la idea es poder aplicar lo aprendido en ramos como Diseño y Gestión de Requisitos, programación e Ingeniería de Software. Tally me permite aplicar estos intereses en un proyecto real, y además me obliga a fortalecer áreas que identifiqué como más débiles en mi autoevaluación, como arquitectura y seguridad de sistemas. Desarrollar este proyecto contribuye directamente a mi formación como desarrolladora full-stack. Lucas: Mis intereses se centran en la Gestión de Proyectos Informáticos, el liderazgo de equipos ágiles y la arquitectura Full-Stack. En el proyecto Tally, esto se refleja directamente en mi rol como Líder de Proyecto, donde aplico la metodología Scrum, gestiono el MVP y coordino integraciones técnicas complejas (como validaciones de doble capa). Dirigir la construcción end-to-end de esta solución me permitirá consolidar mis habilidades prácticas en la mitigación de riesgos y la gestión de recursos, preparándome directamente para mi objetivo de desempeñarme como Gestor de Proyectos Tecnológicos o Líder Técnico. Cristopher: Mis intereses se centran en el desarrollo backend y en manejo de bases de datos. A través de tally puedo poner en práctica conocimientos que he obtenido a través del autoaprendizaje, y de los ramos de la carrera, como consultas y diseño de la base de datos. La api de Tally implica un desafío que me obliga a poner en prácticas desde conocimientos básicos de backend, hasta conceptos más complejos como pueden ser roles de cuentas, creación de documentos, control de accesos, etc. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar durante el semestre, considerando que el equipo ya cuenta con conocimientos previos en las tecnologías a utilizar, podemos contar con herramientas gratuitas o de bajo costo para el desarrollo. El equipo tiene experiencia personal y familiar con el emprendimiento informal, lo que ayuda a validar los requerimientos. Como factor de riesgo, la coordinación de horarios entre los integrantes del equipo podría dificultar el avance, lo cual se coordinará semana a semana y una división de responsabilidades. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación de finanzas simples para emprendedores informales que permita registrar y visualizar sus ingresos y egresos, bajo un modelo de venta B2G a municipalidades. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Diseñar la base de datos y arquitectura del sistema para el registro y almacenamiento seguro de movimientos financieros - Implementar el módulo de registro de ingresos y egresos con categorías personalizables y exportación a excel - Construir el dashboard con visualización gráfica de datos por semana, mes y año - Desarrollar las funcionalidades de metas de venta, recordatorios diarios y notificación de pagos pendientes - Implementar el mecanismo de activación municipal (clave y correo) para el acceso a cada emprendedor. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil, organizando el trabajo en sprints con entregas semanales. Cada sprint contempla planificación, desarrollo y revisión de avances con el equipo y retroalimentación del docente. Las responsabilidades del equipo se distribuyen según especialidad: Lucas Marchant como líder de proyecto (planificación, coordinación y gestión de riesgos), Cristopher Caniullan a cargo del backend (base de datos, lógica de negocio y API), y Thiare Hernandez a cargo del frontend/UI (Interfaz de usuario, experiencia de usuario y conexión con el backend)

6. Evidencias

Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de definición de épicas y criterio de aceptación | Documento con las 12 épicas de Tally (activación de cuenta, registro de emprendimiento, gestión de categorías, registro de movimientos, listado/exportación, dashboard, metas de venta, recordatorios, activación municipal, login, recuperación de contraseña, edición/eliminación) cada una con sus criterios de adaptación. | Permite verificar que se realizó un levantamiento y análisis de requerimientos adecuado, dando cuenta del logro de la competencia de análisis de requerimientos antes de iniciar el desarrollo. |
| Avance | Planificación de Poker Planning (dimensionamiento y distribución semanal) | Tabla de estimación en Puntos de Función de cada épica y su distribución en las semanas 5 a 14 del semestre. | Evidencia la aplicación de una metodología ágil de gestión de proyecto, mostrando cómo se planificó el trabajo del equipo en el tiempo asignado. |
| Avance | Prototipo navegable / mockups de la app | Diseño de las pantallas principales de Tally (registro/activación, registro de movimientos, dashboard, metas, recordatorios y agenda de deudores). | Permite visualizar el diseño de la interfaz antes de la implementación, dando cuenta del avance en el desarrollo de la solución end-to-end. |
| Final | Manual de usuario y respaldo de base de datos | Documento breve con instrucciones de uso de la app y respaldo de la estructura de base de datos utilizada. | Da cuenta de la documentación del sistema y de la solidez del modelo de datos construido, evidenciando la competencia de construcción de modelos de datos. |
| Final | Aplicación funcional Tally (MVP) | Aplicación desplegada o ejecutable con los módulos de Usuario/Emprendimiento, Movimientos, Dashboard, Meta de Venta, Recordatorios y Agenda de Deudores implementados. | Es el producto final del proyecto y permite verificar el cumplimiento del objetivo general, integrando frontend, backend, base de datos y autenticación/activación municipal. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Nombra las competencias o unidades de competencias que se relacionan con las diferentes actividades requeridas para el desarrollo de la actividad. | Señale el nombre de la tarea o actividad. | Describe la tarea o actividad. | Nombra los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades definidas. | Escribe la duración de actividades o tarea. | Escribe el nombre del integrante del equipo responsable de la actividad y tareas asociadas. | Escribe las dificultades o facilitadores que se podrían presentar durante la ejecución de cada una de las actividades propuestas para llevar a cabo el plan de trabajo. |
| Análisis de requerimientos | Definición de épicas y criterios de aceptación | Levantamiento de las 12 épicas del proyecto (activación, registro, categorías, movimientos, listado/exportación, dashboard, metas, recordatorios, activación municipal, login, recuperación de contraseña, edición/eliminación) con sus respectivos criterios de aceptación. | Documentación colaborativa, reuniones de equipo | Semana 1-2 | Lucas Marchant (con apoyo del equipo) | Facilitador: experiencia previa del equipo con emprendimiento informal. Obstaculizador: acotar bien el alcance para no sobredimensionar el MVP. |
| Desarrollo de software con metodología ágil | Poker Planning: dimensionamiento y distribución de épicas | Estimación en Puntos de Función de cada épica (78 PF total) y distribución en las semanas 5 a 14 del semestre. | Tabla de estimación, reuniones de planificación | Semana 3-4 | Lucas Marchant | Obstaculizador: coordinar disponibilidad horaria del equipo para las sesiones de estimación. |
| Módulo Usuario/Emprendimiento (Épicas 001, 002, 010, 011 | Activación de cuenta, registro de emprendimiento, login y recuperación de contraseña | Desarrollo de la validación de clave municipal, registro de correo/contraseña, nombre del emprendimiento, inicio de sesión y recuperación de contraseña. | Backend, base de datos, servicio de envío de correo | Semana 5-7 | Cristopher Caniullan (backend) / Thiare Hernández (frontend) | Facilitador: flujo acotado y conocido por el equipo. Obstaculizador: integración con envío de correo puede tomar más tiempo del estimado. |
| Módulo Movimientos (Épicas 003, 004, 012) | Gestión de categorías y registro rápido de movimientos | Implementación de categorías personalizables (predeterminadas + CRUD) y registro de ingresos/egresos en máximo 3 pasos, incluyendo edición y eliminación. | Backend, base de datos, frontend/UI | Semana 7-8 | Cristopher Caniullan (backend) / Thiare Hernández (frontend) | Facilitador: es el núcleo del sistema y ya está bien definido. Obstaculizador: mantener la UI simple pese a la lógica de tipos y métodos de pago. |
| Módulo Movimientos - Listado y exportación (Épica 005) | Listado filtrable y exportación a Excel | Desarrollo de filtros por semana/mes/año y funcionalidad de exportación del listado a archivo Excel. | Librería de generación de Excel, backend | Semana 8-9 | Cristopher Caniullan | Obstaculizador: integración con librería externa de exportación puede requerir pruebas adicionales. |
| Módulo Dashboard (Épica 006) | Dashboard financiero con gráficos | Construcción de gráficos de ingresos/egresos por semana, mes y año, con actualización automática al registrar movimientos. | Librería de gráficos, frontend, backend | Semana 9-11 | Thiare Hernández (frontend) / Cristopher Caniullan (backend) | Obstaculizador: cálculos agregados en tiempo real y múltiples filtros temporales aumentan la complejidad. |
| Gestión de proyectos informáticos (Épica 009) | Activación de emprendedores por municipalidad | Desarrollo de panel/backoffice para que la municipalidad genere lotes de claves de activación de un solo uso, sin acceso a los datos financieros de los usuarios. | Backend, panel administrativo | Semana 10-11 | Cristopher Caniullan | Facilitador: reutiliza parte de la lógica de activación ya construida. Obstaculizador: requiere separar bien los permisos entre municipalidad y usuario final. |
| Módulo Meta de Venta (Épica 007) | Meta de venta mensual con barra de progreso | Implementación de la definición de meta mensual y actualización automática de la barra de progreso con cada ingreso registrado. | Frontend, backend | Semana 11-12 | Thiare Hernández | Facilitador: cálculo simple sobre datos ya existentes en el sistema. |
| Módulo Recordatorios (Épica 008) | Recordatorios y pagos pendientes | Registro de pagos pendientes con fecha comprometida, notificaciones push de recordatorio diario y de pagos pendientes, y marcado como pagado. | Servicio de notificaciones push, backend | Semana 12-13 | Cristopher Caniullan (backend) / Thiare Hernández (frontend) | Obstaculizador: manejo de estados (pendiente/vencido/pagado) e integración con notificaciones push puede ser lo más complejo del proyecto. |
| Solución end-to-end | Pruebas, corrección de errores y preparación de demo | Pruebas integrales de todos los módulos, corrección de errores detectados y preparación de la demostración final del proyecto. | Equipo completo, dispositivo/entorno de pruebas | Semana 13-14 | Lucas Marchant, Cristopher Caniullan, Thiare Hernández | Facilitador: haber seguido la planificación por sprints facilita detectar errores de forma incremental. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de épicas y criterios de aceptación | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poker Planning: dimensionamiento y distribución |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activación de cuenta, registro, login y recuperación de contraseña |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestión de categorías y registro rápido de movimientos |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Listado filtrable y exportación a Excel |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dashboard financiero con gráficos |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activación de emprendedores por municipalidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meta de venta mensual con barra de progreso |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |
| Recordatorios y pagos pendientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, corrección de errores y preparación de demo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.